فرم شماره 7- صفحه 1 از 2

##### روش و ضوابط ارزيابي فني   بازرگاني

موضوع مناقصه : خرید لوله های چدنی بهمراه واشرهای آبندی

كليات : هدف از ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها، تعيين حداقل مشخصات، استانداردها، كارايي و دوام و ساير ويژگيهاي فني و بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران و قابل قبول بودن پيشنهادات برگزيده مي باشد.

معيارهاي ارزيابي و امتيازدهي فني و بازرگاني پيشنهادها در جدول شماره 1، بشرح زير درج گرديده است :

# جدول شماره 1-  ضريب وزني معيارهاي ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها

| رديف | #### معيارها | ضريب وزني |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## ارزيابي كيفي مناقصه گران | 75 |
| 2 | برنامه زمانی اجرای فعالیت ها | 25 |
| ### جمع |  | 100 |

توضيح :

1 ـ اكتساب حداقل پنجاه و پنج (55) درصد از امتيازات فني و بازرگاني برای پيشنهاد دهندگان ضروريست و در صورت عدم احراز امتیاز مورد نیاز پیشنهاد ارائه شده مردود شناخته خواهد شد.

2 ـ نحوه امتيازدهي به هر يك از معيارهاي ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها بشرح زير است:

فرم شماره 7- صفحه 2 از 2

2-1) معياره شماره 1 همان معيار ها و روش هاي تعيين شده در اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران ميباشد كه امتياز كسب شده در مرحله ارزيابي كيفي در ضريب وزني تعيين شده ضرب مي گردد.

2-2) معيار شماره 2 برنامه زماني اجراي فعاليت ها، CPM و مسير بحراني می باشد که بایستی با توجه به مدت قرارداد جهت این پروژه تهیه و ارائه گردد. در ارزيابي این معيار : برای معرفي اجزا كار و تعیین مدت زمان پيشنهادي جهت اجرای هر یک از اجزای آنها 50 امتياز و برای ارائه CPM ، تهیه برنامه زمانبندی و  تعیین مسير بحراني در آن  50 امتياز منظور خواهد شد.

در صورت مشاهده نقص در تنظیم و ارائه مدارک، بنابر تشخیص کمیته فنی بازرگانی امتیازات مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد و هیچگونه اعتراضی در این خصوص قابل طرح و پذیرش نخواهد بود.